2026年国家反洗钱数据库智能化平台软硬件采购项目采购合同

合同编号：

甲方：中国反洗钱监测分析中心

乙方：

2026年    月

甲    方：中国反洗钱监测分析中心

法定代表人：张雁

地    址：北京市西城区成方街32中国人民银行总行3层

邮政编码：100032

联 系 人：何扬达

联系电话：010-66199191

乙    方：

法定代表人：

注册地址：

邮寄及办公地址：

邮政编码；

联 系 人：

联系电话：

传真号码：

开户银行：

银行账号：

税    号：

甲方依据“2026年国家反洗钱数据库智能化平台软硬件采购项目”（项目编号：         ）招标采购结果，与乙方经过充分协商，本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

# 1、定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方自愿签署、载明双方权利与义务的协议，包括本合同及本合同提及的与本合同具有同等法律效力的所有文件。

（2）“合同总金额”（又称“签约合同价”）系指在合同第5条写明的，乙方在根据本合同规定正确地完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的总价款。

（3）“货物”系指乙方按照合同规定，应当向甲方提供的设备、软件、配件、安装材料、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

（4）“技术服务”系指本合同所规定的服务，包括但不限于技术培训、安装、调测、技术支持、软件升级、维护、保养、备品备件更换、补发货、退换货、质量保证期外的维护、技术支持及其他服务（详见附件三）。

（5）“项目现场”系指本合同项下甲方指定的货物送达、安装、运行的场所。

（6）“工作日”系指除公休日和国家法定节假日外的日历天数，“日”是指日历天数。

（7）“交货”又称“到货验收”系指乙方提供的所有货物到达指定交货地点后，乙方和甲方按合同和甲方要求对货物进行的首次交接和查验。设备检验/检测通过后，由甲方和乙方签署《到货验收合格单》。

（8）“初步验收”或“初验”系指乙方对货物调试完成并提供了合同要求的相关服务后，由甲方进行的货物的再测试和验证。若货物的测试结果满足本合同和甲方的所有要求，则乙方和甲方签署《初步验收合格单》，货物进入试运行期。

（9）“试运行期”系指货物初步验收合格之后、最终验收之前，用以验证货物的性能指标等是否满足合同中规定的所有要求的货物运行期。

（10）“最终验收”或“终验”系指货物经过试运行后，甲方对货物进行的最终验收测试。货物最终验收合格后，由甲方和乙方签署《最终验收合格单》。

（11）“质量保证期”系指自《到货验收合格单》签署之日起，乙方免费为甲方提供本合同规定范围内的技术服务的期限。

# 2、合同的组成

2.1 下述文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）本合同条款及其所有附件；

（2）中标通知书；

（3）甲方的招标文件及澄清文件；

（4）乙方的投标文件及质疑解答文件；

（5）双方与合同有关的往来信函、传真经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认后视为本合同的组成部分；

（6）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认的补充协议。

2.2 乙方的投标文件及质疑解答文件作为乙方对甲方作出的单方承诺，乙方应当遵守，但不作为合同文件的组成部分（已列为合同附件的除外），甲方有权根据合同履行的实际情况要求乙方予以调整。乙方的投标文件及质疑解答文件与甲方的招标文件及澄清文件规定的内容不一致的，如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或存在其他可能导致影响当次采购目的的情形，均视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以甲方招标文件相应内容为准；如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处，应先以附件三为准，再以合同条款内容为准。如果除附件三外的合同附件之间有矛盾之处，以有利于甲方的附件内容为准。

2.3 上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，2.1条第（1）款至（4）款的排列顺序是合同文件的优先解释顺序。对于第2.1条第（5）款中所列文件，其解释顺序应视其内容与其他合同文件（包括2.1条（1）-（4）款中所列的所有文件）的相互关系而定，如无法确定，以时间在后的为准。对于第2.1条第（6）款中双方达成的补充协议与原合同（包括2.1条（1）-（5）款中所列的所有文件）存在不一致，以签订日期在后的补充协议为准。

# 3、合同标的

3.1 本合同标的为下列货物。除合同标的外，乙方另需提供甲方采购需求的商务要求中所需配套的数据迁移服务、软硬件集成服务、培训服务和维保服务。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI服务器 | 4 | 台 |
|  | 交换机 | 1 | 台 |
|  | 操作系统 | 4 | 套 |
|  | AI平台软件 | 1 | 套 |

3.2 具体货物名称、数量、技术规格、产品说明、单价、总价、折扣率等详见本合同附件一、附件二。

# 4、交货时间、地点

4.1 交货时间：乙方应于合同生效后，6个月内完成供货（以通过到货验收时间为准）。

4.2 交货地点：

（1）北京市西城区成方街32号；

（2）甲方指定的北京市、上海市辖区内办公区域或机房。

4.3 到货验收时间：货物到货后30个日历天数内。

4.4 初步验收时间：货物完成到货验收后，完成软硬件安装调试和历史数据迁移之日起30个日历天数内。

4.5 最终验收时间：自应用系统适配投产，平稳试运行连续满1个月，且符合合同规定要求起30个日历天数内。

4.6 免费质量保证期：自双方签署《到货验收合格单》之日起四年。

4.7 合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

# 5、合同总金额

5.1 根据本项目中标通知书，本合同的总金额（又称“签约合同价”）为人民币----元整(大写：人民币 ----元整)。合同总金额为乙方按本合同约定提供货物并完成安装调试和其他相关服务及工作的全部价格（包括但不限于乙方人员的薪金及津贴、交通费、仪表使用费、办公费、复印费、通讯费、材料费、设备费、检测费、现场作业费、资料整理费、配合费、技术支持费、服务实施费、调试安装指导费、知识产权许可费、仓储保管、缺陷修复费用、运输费、装卸费、包装费、使用培训服务费、售后服务费、质量保证期服务费、备品备件费用、保险费（如有）、税费以及乙方完成本合同下供货和服务等所有工作所有产生的费用）；合同总金额也是甲方依据本合同应向乙方支付的全部价款。除合同另有明确约定外，合同总金额及单价不因法律法规变化（除非是国家法律、行政法规中的强制性调整要求）、市场价格波动、通货膨胀等因素而增加。因国家税收政策发生变化导致税金发生调整的，按照相关税收政策的要求执行。如果依法适用的增值税税率降低的，甲方有权要求综合单价及合同价款相应下调（扣除减少的税金）。

5.2 除上述金额外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

5.3 乙方收到各阶段付款后，应于付款到达乙方指定账户十日内，向甲方提供已收到付款证明材料。

# 6、付款条件

6.1 到货验收付款：

合同所列全部货物到达甲方指定地点并通过甲方到货验收，由甲方出具《到货验收合格单》（加盖甲乙双方公章），且甲方收到乙方提供的付款申请与本阶段付款金额等值的正式合格有效发票后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的30％（百分之三十），即人民币----元整（大写：人民币----元整）。

6.2 初步验收付款：

货物完成软硬件安装调试后，通过甲方组织的初步验收，并由甲方出具《初步验收合格单》（加盖甲乙双方公章），且甲方收到乙方提供的付款申请与本阶段付款金额等值的正式合格有效发票后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的 40% （百分之四十），即人民币----元整（大写：人民币----元整）。

6.3 最终验收付款：

软硬件平稳试运行连续满1个月后，并通过甲方最终验收，由甲方出具《最终验收合格单》（加盖甲乙双方公章），且甲方收到乙方提供的付款申请与本阶段付款金额等值的正式合格有效发票后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额30%（百分之三十），即人民币----元整（大写：人民币----元整）。

6.4 乙方所提供的合同货物的质量保证期为“四年”，自签署《到货验收合格单》之日起开始计算，并在质量保证期内向甲方提供免费技术服务。服务内容及要求详见附件三。

# 7、履约保证金

7.1 乙方应于签订合同的同时向甲方缴纳第7.2条约定金额的履约保证金。经甲方同意，乙方可以以银行电汇、支票倒存、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金，履约保证金经甲方确认缴纳后签订合同。

乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，应向甲方提供符合甲方要求的无条件见索即付的银行独立履约保函。如乙方未能提交符合甲方要求的履约保函，甲方有权在付给乙方的款项中暂扣等值于履约保证金的金额，直至乙方提交符合甲方要求的履约保函。甲方每次从履约保函中扣款后，乙方均应在收到甲方通知后的【14】天内补足担保金额，否则甲方有权在付给乙方的款项内暂扣乙方未补足的部分。保函有效期截止至质量保证期届满。如果乙方提供的履约保函中注明了具体的失效日期，而在该具体的失效日期之前保函届满条件（质量保证期届满）尚未达到，乙方须提前【28】天自费将保函期限延长至甲方预期的保函届满条件达到之日。乙方不能及时延长履约保函有效期的，甲方有权将担保金额从合同价款中扣除作为履约担保。任何情况下，甲方不负责任何形式的履约保函办理及/或延期的费用，该等费用均应由乙方承担。

7.2 履约保证金为合同总金额的5％（百分之五）即人民币--元整(大写:人民币   ---元整)，其有效期截止货物质量保证期届满。履约保证金用以保证乙方履行合同规定的所有义务。如因乙方不履行本合同项下的义务或履行不符合约定的，因此而发生的费用以及给甲方造成的损失，甲方有权从履约保证金中扣除或从任何一笔合同价款中扣除。

7.3 合同全部权利义务履行完毕之日后，到达甲方账户的履约保证金由乙方书面向甲方申请退还。乙方需向甲方提供履约保证金收据或往来票据、合同约定的验收证明材料原件和《退还保证金申请》；上述资料经甲方审核通过后，甲方于30日内向乙方无息退还履约保证金或扣除违约金及赔偿金后剩余的履约保证金。

# 8、质量保证

8.1 乙方保证其向甲方提供的合同货物为全新的、完整的、未开封的、未使用过的设备，并且保证其数量、性能和质量与合同及附件的规定相符。乙方保证其所提供的技术资料是完整、清晰和准确的，且符合本合同及附件的有关规定。

8.2 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家相关标准、相关行业标准、本合同技术规范以及原厂商质量标准，并在出厂前通过原厂商质量测试和检验。

8.3 如果乙方提供的软件升级（如有），在不增加新功能的情况下甲方将免费获得新软件的许可使用权。

8.4 乙方保证按照甲方的要求及时派出合格的技术人员提供准确、充足的技术服务及必要的技术培训，以满足本合同规定的安装、试运行、性能测试、运转及维护的要求。

8.5 乙方应在收到甲方的报修或技术服务要求的通知后，按照本合同以及在投标文件、质疑解答文件中所作的服务承诺，免费维修、更换有缺陷的货物、部件或提供相应的技术支持服务，相关费用已经包括在签约合同价中；质量保证期满后，乙方提供同等条件的服务，收取的服务分项费用应不高于本合同附件一约定的报价。免费维保期外的所投软硬件产品原厂维保服务报价不得超过本次投标相关产品报价的 20%。对因乙方提供维修、技术支持等服务造成甲方损失的，甲方保留要求乙方承担全部损失的索赔权利。

8.6 如果乙方在收到甲方的报修或技术服务要求的通知后，没有按照本合同以及在投标文件及其质疑解答文件中所作的服务承诺弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施（包括但不限于自行或委托第三方进行修复或向第三方采购同类货物），但风险和费用应由乙方承担，同时，甲方仍有权根据合同规定向乙方行使其他权利。

8.7 乙方保证货物不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。

# 9、包装及标记

9.1 乙方应提供货物送达合同规定的项目现场所需要的原厂包装，该包装应适于长途运输和反复装卸，并且应根据产品的特性和要求采取防潮、防雨、防腐蚀霉变、防辐射、防磁化、防改写、防病毒等安全措施，以防货物在运输中损坏，乙方还应并提供原厂包装证明，有关包装费用已含于签约合同价中。

9.2 乙方应以醒目的中文印刷字体在各包装箱上标明通用规范的运输标记或标志，如项目名称、货物名称与合同号以及甲乙双方名称等相关信息。

9.3 每个箱子侧面应清楚标明交货地点的全称；装箱单应清楚注明每个站点总箱数（如果分站点交货）；乙方应对包装箱内每件辅件进行标签，标明“备件”或“工具”及具体名称，并注明合同号、箱号及安装站。甲方有权不接收未按上述规定包装的合同设备、技术文件。

9.4 有关的技术资料如样本、图纸、操作手册、维修指南及服务手册、产品产地证明书、质量保证书和系统操作说明书等应清晰、正确、完整，并应随同货物一起发运。

# 10、运输及交货

10.1 乙方负责办理货物的运输及运输保险事宜，支付发生的所有包装费、运费、保险费、商检费、搬运费等费用。乙方须负责货物在装卸、运输和送达指定交货地点并通过到货验收前可能发生的一切受损或遗失，并为此等可能发生的受损或遗失情况安排保险事宜。

10.2 乙方派专人将所供合同中全部货物运至甲方要求的最终目的地，并由甲方出具《到货验收合格单》之时视为货物的交货时间，此时货物的所有权及毁损、灭失的风险转移至甲方。乙方应保证在所有权转移至甲方前对货物享有完整的、无保留的、无瑕疵的所有权。

10.3 根据本合同的规定，乙方应将货物及本合同规定的相关文件送达项目现场甲方指定地点。

10.4 乙方应随同货物交货的同时向甲方提交标明货物内容的明细单一式五份以及合同要求的相关文件，包括但不限于合同货物、装箱单、质量合格证书（由生产厂商签发）、原产地证明（原件一份）、产品使用说明书、产品操作手册、故障诊断手册、开发手册及其它应当随箱的技术资料和配件清单等（包括但不限于9.4款和附件三中列明的技术资料）。

10.5 乙方应保证备品备件能够满足货物在质量保证期结束前正常运行、维修、系统升级扩展等的需要，且无论乙方在备品备件明细报价单（详见附件五）中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质量保证期内甲方均无需为备品备件另行支付费用。乙方提供的用于质量保证期内使用的任何备品备件必须是其厂家原产的或是经原厂认可。质量保证期结束后两年内，乙方还需保证按届时市场最优惠价格提供二年的有偿原厂备品、备件服务以满足甲方硬件故障维修、升级等要求。

# 11、货物的验货、安装、调测与验收

11.1 乙方应按照甲方提出的标准和要求对货物进行安装、调试并参与验收。具体内容详见合同附件三。

11.2 货物的验货、安装、调测与验收由甲方组织。货物的安装调试过程不得影响甲方系统的正常运行，在安装、调试过程中造成的设备损坏或系统故障，一切责任由乙方承担。

11.3 双方同意，甲方进行的到货验收，只是检验外观有无破损，确认品牌、规格/型号、质量等级、种类等基础信息，清点数量并进行基础货物检测。甲方签发的《到货验收合格单》仅证明乙方完成货物交付的时间以及货物外观的完好程度，并不代表甲方对货物质量等的认可。经甲方及相关单位检验后发现有与要求的品牌、规格/型号、质量等级不符或其他任何质量问题的情况，乙方应重新采购及拆除和重新部署并承担相关费用，重新采购后交货在约定交货时间后的，乙方应承担逾期交货的违约责任。任何隐蔽性的、通过合理检查未能发现的缺陷责任，仍由乙方承担，乙方对于货物应当承担的质量保证责任并不因货物通过检验而减轻或免除。

11.4 甲方按合同要求进行各项验收。如与合同要求不符的，甲方有权向乙方提出书面修改要求和处理意见，要求乙方进行修改、完善。乙方有责任按照甲方的要求免费进行修改、完善，由甲方再次验收，直至与本合同的规定相符。

11.5验收合格并不减轻或免除乙方因所提供货物或其中所含软件内的设计缺陷和质量缺陷而产生的应承担的责任。如果乙方提供的货物在使用过程中，发现仍然存在设计缺陷和质量缺陷的，每个缺陷应至少向甲方支付合同总金额的1%（百分之一）作为违约金，视问题危害轻重程度，增加违约金额；违约金达到合同总金额的5%（百分之五）时，甲方有权解除合同，由此给甲方造成损失的，乙方承担损害赔偿责任。

# 12、技术、服务和培训

12.1 乙方应按照甲方的技术规范和要求提供服务。具体内容详见附件三。

12.2 如果乙方在投标文件及质疑解答文件中承诺提供的技术、服务和培训要求高于甲方要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。

# 13、知识产权

13.1 乙方保证甲方拥有货物中包含的软件（含应用软件和系统软件）的永久使用权。双方同意，甲方没有获得上述软件的知识产权，但乙方依据本合同为甲方使用货物及其包含的软硬件而额外专门开发的软件的知识产权归甲方所有，未事先获得甲方书面许可，任何人不得擅自使用。乙方在项目实施过程中产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）的知识产权，包括但不限于永久使用权、复制权和修改权，归甲方所有。

13.2 乙方应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软硬件为在中国境内具有合法版权或永久使用权的正版产品且无质量瑕疵。乙方保证在安装前向甲方提供本合同中甲方不拥有知识产权的软件（包括初始版本及各更新升级版本的软件、代码和相关文档）的授权使用证明。对于乙方拥有自主知识产权的软件（包括初始版本及各更新升级版本的软件、代码和相关文档），乙方应提供由乙方授权代表签署并加盖公章的授权使用证明；对乙方不拥有知识产权的软件（包括初始版本及各更新升级版本的软件、代码和相关文档），乙方应提供由拥有知识产权的原厂商签署的授权使用证明。

13.3乙方应保证甲方在中华人民共和国使用本合同货物、服务或其任何一部分时不受第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。

13.4 除非法律规定或合同另行约定，乙方在履约过程中产生的所有成果的知识产权归属于甲方。

13.5 本条款的规定不因本合同的到期、解除或终止而失效。

# 14、不可抗力

14.1 如果双方任何一方由于遭受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等重大自然灾害以及双方同意的不能预见、不能避免并不能克服的客观的不可抗力的事件，致使影响合同履行，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。双方确认，双方不得以公共卫生事件构成不可抗力为由进行免责抗辩。

14.2 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件影响停止或消除后尽快以书面形式通知另一方；并在事件发生后十（10）日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方，并积极采取措施防止损失扩大。如果不可抗力影响时间延续六十（60）日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。对因不可抗力造成的损失，双方互不承担违约责任。

14.3 发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件影响停止或消除后有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

14.4 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件影响停止或消除后十（10）日内将不可抗力事件已停止的报告以书面形式通知对方。

# 15、税费

15.1 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

15.3 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费（如有）均由甲方负担。

# 16、变更

16.1 当乙方破产或无供货（或提供服务）能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方解除合同；并且该解除合同不损害或不影响甲方已采取或将采取补救措施的权利。

16.2 合同的变更、解除或终止按国家法律法规及《中国人民银行总行政府集中采购合同管理办法（试行）》（详见https://jzcg.pbc.gov.cn/电子化系统）执行。

# 17、合同文件及资料的使用

17.1 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同中的规定、有关规格、计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的其他资料透露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同的有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

17.2 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用本合同条款中所列举的任何文件和资料，不得将上述文件和资料上传、泄露至公开媒体、网站，不得用于商业宣传。如果发生上述行为，甲方有权每次向乙方收取合同总金额的5%（百分之五）的违约金，并有权解除合同。前述违约金不足以赔偿损失的，乙方应继续赔偿。

17.3 除合同本身以外，由甲方提供给乙方的所有资料始终为甲方的财产，乙方应于合同义务履行完毕后将上述资料包括副本退还给甲方。

# 18、保密条款

18.1 乙方应对在本合同履行过程中知悉的有关甲方的国家秘密、工作秘密、内部信息等承担保密义务。除经甲方的同意或法律、法规另有规定，乙方不得向本合同以外的任何第三人提供、泄漏上述秘密，由此给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任，每发生一次，甲方有权向乙方收取合同总金额的5%（百分之五）的违约金，并有权解除合同。前述违约金不足以赔偿损失的，乙方应继续赔偿。

18.2 不论合同是否解除或终止，第18条各款约定持续有效。

18.3 甲、乙双方在提出与本合同履行相关争议，以及在争议协商处理、仲裁或诉讼、投诉中，均有权在必要的范围内以口头或书面引述、以及以其它合理方式利用本合同的整体及/或任何部分条款内容。

# 19、权利的保留

19.1 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

19.2 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，双方同意该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时合同双方应当依据现行有关法律、行政法规，并遵照本合同的原则和精神，拟定补充协议，对本合同因无效部分而缺失的条款进行补全。

19.3 在本合同履行期间，因中国法律、法规的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方应协商一致尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

# 20、转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。若甲方发现乙方存在私自将本项目外包的情况，甲方有权立即解除合同，且乙方应按第22.9条承担违约责任。

# 21、主导语言和通知

21.1 合同书写应用中文，甲、乙双方所有的来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写，以外文书写的必须附有相应的中文译本。如果两种文本的含义发生冲突，双方同意以中文文本为准。

21.2 甲、乙双方当事人所发出的信件，需依据本合同约定的邮寄地址发出，以信件签收之日视为送达之日；信件交邮后另一方拒收的，以信件交邮后的第7日视为送达：以电子邮件传递的，自电子邮件在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即发送成功之日视为送达；若对方拒收的，以电子邮件被退回之日视为送达。直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；采用传真送达的，以送达至对方的传真机之日视为送达之日。一方如变更地址或联系方式，应当书面通知对方。

# 22、违约责任

22.1 如果乙方不能交付货物的，按合同总金额的5%（百分之五）向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

22.2 如果乙方逾期完成交货或安装调测的，每逾期一日，应按合同总金额的2‰（千分之二）向甲方支付违约金，直至完成交货或安装调测并经甲方验收通过为止。

22.3 因乙方原因致使货物未能按照合同规定的期限通过初步验收或最终验收的，按逾期完成验收处理，每逾期一日，乙方应按合同总金额的2‰（千分之二）向甲方支付违约金。如因迟交货物或逾期完成安装调测引起初步验收或最终验收迟延的，乙方在支付初步验收或最终验收的合同款项时可减除乙方已交付的迟延交货违约金或逾期完成安装调测违约金。

22.4 如果乙方提供的货物与合同规定不符，乙方应向甲方支付合同总金额的3%（百分之三）的违约金，甲方要求维修或更换的，乙方应在合同规定的时间内按甲方要求免费维修、更换符合合同约定的货物，若导致逾期交付货物，按第22.2条约定处理；乙方不能更换合同约定货物的，按第22.1条约定处理。

22.5 乙方违反维护、培训、技术支持、售后维保服务等义务的，每违反一项，根据采购需求部门提供给甲方的书面意见，甲方有权按合同总金额的5%收取违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应给予补足。

22.6 当以上违约金的累计金额达到合同总金额的5%（百分之五）时，甲方有权解除合同，乙方应承担因合同解除给甲方造成的一切损失。

22.7 如果因乙方提供的货物质量或服务问题导致甲方损失的，乙方应给予赔偿。

22.8 如果乙方应对违约行为承担赔偿责任时，甲方有权从未支付货款及履约保证金中扣除相应金额的违约金，不足支付赔偿金额的，乙方还应当赔偿对甲方因此造成的全部损失。

22.9 乙方未按约定擅自将本合同项下权利义务转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同。乙方应在接到甲方书面通知二十（20）个工作日内退还甲方已经支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额5%（百分之五）的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应给予补足。

22.10 乙方提供的货物及服务侵犯第三方知识产权的，甲方有权解除合同。乙方应在接到甲方书面通知二十（20）个工作日内退还甲方已经支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额5%（百分之五）的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应给予补足。

22.11 甲方未按照合同规定期限支付费用的，经乙方书面催告后，无正当理由拒绝支付的，每逾期一日应按应付未付款金额的1‰(千分之一)向乙方支付违约金，但最高不超过合同总金额的5%（百分之五）。如系乙方原因造成延迟，甲方不承担逾期付款责任。

22.12 违约金的支付不影响甲乙双方履行本合同规定的各项义务。

22.13 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应根据甲方实际损失继续赔偿，甲方的损失范围包括但不限于经济损失、诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、财产保全费、保全保险费、执行费、拍卖费、公告费等。本合同约定的乙方应向甲方支付的各项违约金、赔偿金等，甲方均有权从应向乙方支付的任何款项中直接扣除。

22.14 无论合同有其他任何规定，乙方根据本合同和法律应承担的全部义务和责任，均不能因甲方、政府部门或任何第三方进行的审查、审核、确认、批准、认可、同意或付款而获减轻或免除。

# 23、索赔

23.1 从合同签订之日起到质量保证期结束，除了本合同规定的违约赔偿之外，甲方还有权根据当地有关部门或甲方和乙方共同出具的检验证书向乙方提出索赔。

23.2 如货物不符合合同约定或存在任何质量缺陷的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决，并承担由此造成的损失：

（1）退货。乙方应自收到甲方的书面通知四十八小时内，将被退货物运离交货地点或存放地点，且应承担由此产生的所有费用。如乙方没有在该段时间内搬走有关货物，甲方可以采用适当的方法，处置有关货物，且无需就处置该等货物而承担任何责任，乙方需向甲方承担一切甲方因此而遭受的损失。乙方还应用合同中规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于货款利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

（2）对缺陷部分进行修复，或用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分。甲方选择此种方式的，乙方应自收到甲方的有关书面指示之日起20日内全部更换完毕或修复完毕，并按要求进行重新验收，所更换或修复后的货物仍应符合本合同中的全部相关约定（包括但不限于关于规格、数量、质量、性能等的约定）。乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方因此所遭受的损失。同时，更换件的质量保证期应相应重新起算。

23.3 如果在甲方发出索赔通知后 10日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 20日内或甲方同意的更长时间内，按照甲方根据本合同指令的任何一种方法解决索赔事宜或乙方修复或更换后货物依然存在缺陷的，甲方有权直接从应付货款或履约保证金中扣除索赔金额，如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的索赔要求。

# 24、争议的解决

24.1 在履行本合同中所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过协商解决。如通过协商方式仍不能解决争议，双方同意依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

24.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

# 25、法律适用

25.1 本合同及其附件的订立、效力、解释、履行、变更、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

25.2 对本合同的任何解释均应以书面形式作出。

# 26、合同的终止与解除

26.1 出现下列情况时本合同终止或解除：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）甲乙双方在不违反法律、法规规定的情况下协商一致终止本合同的履行；

（3）不可抗力导致本合同根本无法履行或进一步履行已没有必要时；

（4）若出现如下情形,甲方有权向乙方发出书面通知书，终止部分或全部合同，且甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响，乙方应予配合:

A 经财政部裁决乙方在本合同的采购过程中有违反政府采购相关法律、法规和欺诈行为的；

B 乙方在履约过程中发生重大事故对履约有直接影响，或甲方有证据证明乙方在履约过程中有违反政府采购相关法律、法规和欺诈行为的；

C 乙方破产、资不抵债或丧失履行本合同的能力；

D 乙方不履行或不按约定履行合同主要义务或其他违约行为，致使合同目的无法实现，甲方有权终止合同，并有权要求乙方承担损失赔偿等违约责任。

（5）甲方有权随时解除本合同。

26.2 在甲方根据上述26.1（4）规定终止了部分或全部合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付部分类似的设备或软件，并自行安排安装调试，乙方应承担甲方购买类似设备或软件以及安装调试所支付的超出原合同相应部分价款的费用及为购买此类设备或软件及安装调试产生的人员、车辆等相关费用，并且乙方应继续执行合同中未终止的部分。

26.3 乙方违反本合同保密约定或附件六《保密协议》《保证函》的，除乙方应按本合同约定承担违约责任外，甲方有权单方终止合同。乙方应在接到甲方书面通知二十（20）个工作日内退还甲方已经支付的全部费用，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方若因违反保密法律规定和合同条款，导致泄密事件，应立即查处并通知甲方，所产生的法律责任和相应损失由乙方承担。

26.4如果双方协商解除合同或合同因甲方原因解除（甲方有权随时解除合同）的，除合同另有约定外，应按照以下原则结算合同费用：甲方应根据乙方已经实际完成的工作和提供的服务，据实结算已发生的费用，并在扣除了乙方应承担的违约金及损失（如有）后，多退少补；除此之外，甲方无需向乙方承担任何其他责任及费用；如甲方已经超付的，乙方应一次性向甲方返还超付的费用，并同时向甲方支付本合同约定的违约金及损失（如有）。

# 27、合同生效

本合同及其附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份，经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并盖章（合同专用章或公章）时开始生效。

# 28、合同附件

28.1合同附件与合同正文具有同等法律效力。

28.2合同附件目录如下：

附件一、合同清单及价格

附件二、货物说明一览表

附件三、甲方业务需求及技术规范

附件四、乙方售后服务与质量保证承诺

附件五、乙方备品、备件明细报价单（或乙方备品、备件供应方案）

附件六、保密协议

附件七、甲方履约验收方案

甲方：中国反洗钱监测分析中心        乙方：

单位盖章：                          单位盖章：

法定代表人或                        法定代表人或

其授权代表签字：                    其授权代表签字：

日期：                              日期：

# 附件一

合同清单及价格

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

# 附件二

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格 | 产品说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三、甲方业务需求及技术规范

附件四、乙方售后服务与质量保证承诺

附件五、乙方备品、备件明细报价单（或乙方备品、备件供应方案）

附件六、

保密协议

一、本保密协议适用于中国反洗钱监测分析中心(甲方)与             (乙方)签订的                合同。

二、乙方负责向甲方提供                中采购的货物和采购需求要求配套的有关服务。

三、乙方保证不将在项目实施过程中获得的甲方提供的有关资料提供给与履行                无关的人员，即使向与项目有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同的范围。

四、在合同执行完毕后，乙方保证与履行                合同的有关人员遵守保密规定，不得将因履行合同获悉的最终用户的有关资料泄露、传播。

五、乙方及原厂商履行本合同的工作人员应签署保证函，作为本保密协议的一部分。

六、甲方在项目实施过程中涉及到乙方使用甲方的内部资料、信息时，应向乙方明确其内部资料、信息的保密范围、保密期限。在保密范围、保密期限未另行明确时，乙方收到的甲方内部资料、信息仅限收到该等内部资料、信息的乙方工作人员个人用于履行本合同使用，不得另行复制或传播，该等内部资料、信息的保密期限为永久。

七、甲方应对履行本合同过程中知悉的乙方资料予以保密，未经秘密所有方的同意，不得向与履行合同无关的人员提供、泄露、传播。

八、因泄露秘密给秘密所有方造成损失的，泄露方应承担相应赔偿责任。

九、乙方不得将本项目用于商业宣传，不得通过各类网站、微信、微博、媒体、短信、商业活动等公开宣传或透露本项目任何内容，不得借助甲方名义或以甲方及甲方技术支持单位名义等招揽客户。

十、该保密协议不因                合同履行完毕而失效。

（以下无正文）

甲方：中国反洗钱监测分析中心        乙方：

单位盖章：                          单位盖章：

日期：                              日期：

保证函

的工作人员，按照中国反洗钱监测分析中心与         签订的合同规定，提供                的货物和采购需求要求的相关配套服务。

我公司保证，参与                的所有人员在开展上述工作时和上述工作完成后，严格遵守有关保密规定，对获得的中国反洗钱监测分析中心内部资料、信息，不泄露、不传播，即使向与项目有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同的范围，并自愿承担因自身原因导致的中国反洗钱监测分析中心内部资料、信息外泄引起的法律责任。

供应商名称

(盖章)

授权代表签字：

年    月     日

项目实施人员签字：

年     月    日

附件七、甲方履约验收方案

（1）验收主体

采购人（需求部门） 中国反洗钱监测分析中心

采购人（需求部门）拟邀请（☑本项目供应商 □第三方专业机构  □专家   □服务对象 ）

- 验收时间

交货时间：乙方应于合同生效后，6个月内完成供货（以通过到货验收时间为准）

到货验收时间：货物到货后30个日历天数内。

初步验收时间：自货物完成到货验收，完成软硬件安装调试和历史数据迁移之日起30个日历天数内，并于2026年11月20日前完成。

最终验收时间：软硬件平稳试运行连续满1个月且符合合同规定要求起30个日历天数内。

免费质量保证期：自签发《到货验收合格单》起四年。

合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

# （3）验收方式： 由甲方组织验收小组进行验收

# （4）验收程序： 用户单位组织验收小组进行验收评审，若评审结论意见均通过，则视为验收通过

# （5）验收内容： 产品数量、运行情况、集成服务技术实现、文档提交及商务履约情况。

# （6）验收标准：详见《采购需求》商务要求部分第24条

（五）风险管理控制

# （1）国家政策变化风险的应对措施:

# 采购信创产品满足现阶段路线要求

# （2）实施环境变化风险的应对措施:

# 无

# （3）重大技术变化风险的应对措施:

# 无

# （4）出现安全漏洞的应对措施:

# 代码审计、漏洞扫描、渗透测试

# （5）预算项目调整风险的应对措施:

# 无

# （6）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施:

# 无

# （7）采购失败风险的应对措施:

# 无

# （8）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施:

# 无

# （9）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施:

# 无

# （10）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施:

# 无